## Slide 1
Gemeinsam in die Zukunft
Kick-off: Neue ERP-Software bei Becker Sicherheitstechnik
9. Februar 2026

## Slide 2
Ihr steht im Mittelpunkt
Eure Arbeitsweise zählt
Wir bauen die Software so, dass sie zu euren Prozessen passt – nicht umgekehrt.
Eure Meinung ist gefragt
In Workshops hören wir zu: Was läuft gut? Was nervt? Was wünscht ihr euch?
Ihr testet, bevor es losgeht
Nichts geht live, ohne dass ihr es vorher ausprobiert und grünes Licht gegeben habt.
Unser Versprechen: Diese Software wird FÜR euch gemacht, nicht AN euch vorbei.

## Slide 3
Eure Sorgen nehmen wir ernst
"Kommt noch mehr Arbeit auf uns zu?"
Am Anfang: Ja, es gibt Workshops und Testphasen.
Aber: Diese Zeit investieren wir, damit ihr später WENIGER Arbeit habt.
"Was, wenn ich mich nicht auskenne?"
Kein Problem! Ihr müsst keine IT-Profis sein. Wir begleiten euch Schritt für Schritt und schulen euch.
So schützen wir euch:
✓ Schrittweise Einführung
Bereich für Bereich, kein Big Bang
✓ Test-System zum Üben
Ausprobieren ohne Risiko
✓ Euer Feedback wird umgesetzt
Keine Änderung ohne eure Freigabe
✓ Schulungen & Support
Ihr werdet nicht allein gelassen

## Slide 4
So läuft das Projekt ab
1
Workshop
Wir hören zu:
Wie arbeitet ihr heute?
2
Wir bauen
Software wird an eure
Bedürfnisse angepasst
3
Ihr testet
Ausprobieren & Feedback
geben – dann Go-Live
8 Bereiche, schrittweise umgesetzt
Vertrieb & Angebote
Einkauf & Bestellung
Projektmanagement
CRM & Kundenakte
Lager & Bestand
Buchhaltung & DATEV
Monteur-App
Schnittstellen
Start: 9. Februar 2026 • Go-Live komplett: 20. Juli 2026

## Slide 5
Was bedeutet das für euch?
📅 Workshops mitmachen
Pro Bereich ca. 2 Workshops (je 1-2 Stunden). Ihr zeigt, wie ihr arbeitet.
🧪 Test-System ausprobieren
Bevor etwas live geht, könnt ihr in Ruhe testen – ohne Stress, ohne Risiko.
💬 Ehrliches Feedback geben
Sagt uns offen, was funktioniert und was nicht. Nur so wird es richtig gut.
Ihr seid die Experten für eure Arbeit – wir sind die Experten für Software. Gemeinsam schaffen wir ein System, das wirklich passt.

## Slide 6
Lasst uns gemeinsam starten!
Transparenz
Ihr wisst immer, wo
wir gerade stehen
Dialog
Fragen, Ideen, Bedenken –
sprecht uns jederzeit an
Verbesserung
Das Ziel: Euer Arbeitsalltag
wird leichter, nicht schwerer
Habt ihr Fragen? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt!